

|  |
| --- |
| 11-25会议记录 |
| 软件工程系列课程教学辅助网站 |
| 版本<0.1> |

|  |
| --- |
| 组长：童威男 组员：黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见  2017-11-25 |

文档修改历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 日期 | 版本 | 内容 |
| 童威男 | 11/18 | 0.1 | 编写 |
|  |  |  |  |

目录

[上次任务报告 3](#_Toc496137623)

[完成 3](#_Toc496137624)

[未完成 3](#_Toc496137625)

[这次任务安排 3](#_Toc496137626)

[补充 4](#_Toc496137627)

# 上次任务报告

## 完成

童威男：

黄栋材： 教师用户访谈

陈泓见： 预约邮件发送，

冯涛： 管理员访谈准备，游客状态图

徐鹏： axure rp教组员

## 未完成

童威男：

黄栋材：

陈泓见：

冯涛：

徐鹏：

# 这次任务安排

童威男：管理员用例图

黄栋材：“我的教室”模块界面原型，搜集图片资料

陈泓见：“课程目录”模块界面原型，课程内容具体用例图，搜集图片资料

冯涛：“联系我们”模块界面原型，搜集图片资料

徐鹏：“首页”“登陆注册”模块界面原型，搜集图片资料

所有人：

# 补充