

|  |
| --- |
| 10-14会议记录 |
| 软件工程系列课程教学辅助网站 |
| 版本<0.1> |

|  |
| --- |
| 组长：童威男 组员：黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见  2017-10-14 |

文档修改历史记录



目录

[上次会议未完成的 3](#_Toc495793377)

[这次会议完成的任务 3](#_Toc495793378)

[这次会议布置的任务 3](#_Toc495793379)

# 上次会议未完成的

1. 确定每个组员都可以通过git进行项目工作的交互。
2. 完成**UML概述PPT**的制作

# 这次会议完成的任务

1. 确定会议地点安排在图书馆小卖部旁，备用会议地点在文一的二楼。
2. 小组的word文件的封面模板制作完成。
3. 确认git管理员为**童威男**。
4. 小组成员熟悉了Github的issus功能
5. 小组文档的版本控制方式——从0.1开始0.1递增且不超过1.0，1.0为正式发布版本。
6. IBM Rational Rose软件的学习任务由**冯涛**完成
7. Axure RP软件的学习任务由**徐鹏**完成
8. IBM Rational DOORS Next Generation网站的学习任务由**黄栋材**完成
9. 小组成员都掌握了Git的基本使用流程

# 这次会议布置的任务

1. UML概述ppt剩下内容由**陈泓见、徐鹏、冯涛**三人完成。**徐鹏**、**冯涛**在本周六晚八点前完成要求的ppt内容并上传到项目远程仓库。由**陈泓见**完成ppt的整合工作并在本周日下午4点前上传到项目远程仓库。**童威男**做最后的确认后邮件上传。
2. 童威男制作**项目任务书**的第一版本，本周日下午4点前完成上传。
3. 童威男用microsoft project制作项目计划。
4. 黄栋材制作**项目可行性报告**的第一版本，本周日下午4点前完成上传。
5. 童威男完成项目**配置管理**的目录结构，本周日中午12点前完成。

补充：徐鹏请假