

|  |
| --- |
| 10-28会议记录 |
| 软件工程系列课程教学辅助网站 |
| 版本<0.1> |

|  |
| --- |
| 组长：童威男 组员：黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见  2017-10-28 |

文档修改历史记录



目录

[上次任务报告 3](#_Toc496137623)

[完成 3](#_Toc496137624)

[未完成 3](#_Toc496137625)

[这次任务安排 3](#_Toc496137626)

[补充 4](#_Toc496137627)

# 上次任务报告

## 完成

童威男：

黄栋材：利益相关者分析

陈泓见：项目章程初稿（周五晚前），获取需求信息（定时间获取需求），wbs树状结构

冯涛：OBS，LRC，检讨

徐鹏：UML工具ppt草稿，UML概述ppt完善

## 未完成

童威男：总体项目计划ppt

黄栋材：doors

陈泓见：

冯涛：rose

徐鹏：

# 这次任务安排

童威男：甘特图更新（周六晚），可行性分析ppt补充，（周日晚6点），沟通计划（周日晚6点），需求工程每项任务增加说明、输入和输出（周六晚）

黄栋材：doors，总体项目计划ppt（周日晚6点）,上传会议录音，给出每项任务预算

陈泓见：整理杨枨老师时间表（11-1），WBS结构图（周日开始 周日下午3点），项目相关者基本信息补充（11-1），UML概述ppt补充（周日晚6点）

冯涛： 需求工程项目计划草稿（周六晚），rose（11-1），OBS更新（周六晚12点），LRC更新（周日开始 周日下午3点）,UML工具ppt（11-1）

徐鹏： axure rp, （11-8）

所有人：上传课表

# 补充