

|  |
| --- |
| 11-1会议记录 |
| 软件工程系列课程教学辅助网站 |
| 版本<0.1> |

|  |
| --- |
| 组长：童威男 组员：黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见  2017-10-18 |

文档修改历史记录



目录

[上次任务报告 3](#_Toc496137623)

[完成 3](#_Toc496137624)

[未完成 3](#_Toc496137625)

[这次任务安排 3](#_Toc496137626)

[补充 4](#_Toc496137627)

# 上次任务报告

## 完成

童威男：需求工程计划-初步，总体项目计划正式版，总体项目计划ppt修改，沟通计划, 可行性分析ppt补充

黄栋材：总体项目计划ppt，,上传会议录音，

陈泓见：整理时间表，wbs，项目人信息完善，UML概述ppt补充

冯涛：OBS，LRC修改，需求工程计划草稿，rose

徐鹏：风险计划

## 未完成

童威男：

黄栋材：doors

陈泓见：

冯涛：UML工具ppt

徐鹏：axure rp

# 这次任务安排

童威男：甘特图，wbs（周四中午12点）

黄栋材： 需求工程计划更新（周六会议前），预算（周四中午12点）

陈泓见：QA计划草稿(周六会议前），访谈（周六会议前），相关者基本信息（周六会议前）

冯涛： UML工具ppt，看书（周六会议前），SRS初稿（周六会议前）

徐鹏： UML概述ppt修改（周六会议前），风险子计划（周四中午12点），需求变更计划初稿（周六会议前）

所有人：

# 补充